PRD

Product Requirements Document

Evolução do Relatório PDF

Diagnóstico Financeiro v2

Calculadora de Consignados

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | 05/02/2026 |
| Status | Proposta para Revisão |
| Autor | Claude (revisão técnica) |
| Stack | FastAPI + Next.js 16 + PostgreSQL 18 |

# Índice

# 1. Sumário Executivo

Este PRD detalha a evolução do relatório PDF da Calculadora de Consignados, de um documento de 1 página com 7 números agregados para um diagnóstico financeiro multi-página que exibe dados detalhados por contrato, dados de margem INSS e linhas individuais do contracheque.

## 1.1 Problema

O sistema atual extrai dados ricos via OCR/LLM (nome do banco, taxa de juros, CET, parcelas por contrato, margem INSS por modalidade), mas o PDF exportado mostra apenas 7 números totalizados num layout “antes e depois”. O lead recebe um documento genérico que não diferencia sua situação de nenhum outro.

## 1.2 Objetivo

Surfacear no relatório PDF todos os dados que o backend já extrai e armazena, adicionando: tabela de contratos por banco com taxa e CET, breakdown das linhas de consignado do contracheque, dados de margem INSS (emprestimo/RMC/RCC), custo real da dívida, e simulação de economia por portabilidade.

## 1.3 Usuário-alvo

Pessoa física endividada (servidor público ou beneficiário INSS) que chega via WhatsApp/formulário, envia contracheque e extrato de consignado, e recebe o relatório como ferramenta de conversão para contratação de consultoria.

## 1.4 Métricas de Sucesso

- Taxa de conversão lead → consultoria: aumento de 15% após Fase 1

- Tempo de export do PDF: < 10 segundos para documento multi-página

- Dados exibidos por relatório: de 7 campos para 25+ campos personalizados

- Satisfação do lead: “O relatório mostra exatamente minha situação”

# 2. Estado Atual do Sistema

## 2.1 Fluxo de Dados

Upload PDF → Router (classifica documento) → Extractors (LLM + regex) → Evidence Gate (validação) → Consolidator (merge fontes) → Compute Engine (cálculos) → FinalResult + Offers → PDF Export

## 2.2 O Que o Backend Extrai Hoje

O backend já extrai e armazena os seguintes dados por contrato no model LoanContract:

| Campo | Model/Campo | Tipo | Exibido no PDF? |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do banco | lender_name | str | NAO |
| Nº do contrato | contract_id | str | NAO |
| Parcela mensal | parcela_cent | int (centavos) | SÓ SOMA |
| Total de parcelas | total_parcelas | int | NAO |
| Parcelas pagas | parcelas_pagas | int | NAO |
| Parcelas restantes | parcelas_restantes | int | SÓ SOMA |
| Valor total | valor_total_cent | int (centavos) | SÓ SOMA |
| Taxa de juros | taxa_juros | str | NAO |
| Status | status | enum | NAO |
| Evidência | evidence | JSONB | NAO |

Além disso, o PayrollMonth armazena consignado_lines (JSONB) com descrição do banco, rubrica e valor por linha. O extrato INSS contém margem por modalidade (empréstimo, RMC, RCC), CET e IOF — dados que são parcialmente parseados mas não são armazenados em campos estruturados.

## 2.3 O Que o PDF Mostra Hoje

Apenas 7 números agregados em 1 página A4 (1240×1754px) no layout “Antes e Depois”:

| # | Campo | Fórmula | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salário bruto | Extraído do contracheque | R$ X.XXX,XX |
| 2 | Salário líquido | Extraído do contracheque | R$ X.XXX,XX |
| 3 | Total de descontos | Bruto - Líquido | R$ X.XXX,XX |
| 4 | Dívida mensal | Descontos × 90% | R$ X.XXX,XX |
| 5 | Dívida mensal reduzida | Dívida × 25% | R$ X.XXX,XX |
| 6 | Dívida total consignada | SUM(contratos.valor_total) | R$ XX.XXX,XX |
| 7 | Dívida total reduzida | Total × 25% | R$ XX.XXX,XX |

Problema central: o backend extrai ~20 campos por contrato, mas o PDF mostra apenas 7 totais. Os dados mais valiosos para o lead (qual banco, qual taxa, quanto de juros) existem no banco de dados mas nunca chegam ao relatório.

## 2.4 Gap: Dados Disponíveis vs. Exibidos

Dados que existem no backend mas NÃO aparecem no PDF:

- Tabela de contratos individuais (banco, parcela, prazo, saldo, taxa)

- Linhas do contracheque com banco + rubrica + valor

- Margem INSS por modalidade (empréstimo, RMC, RCC)

- Base de cálculo e máximo de comprometimento INSS

- CET mensal/anual e IOF do contrato ativo

- Valor emprestado vs. valor a pagar (custo real)

- Histórico de refinanciamentos (contratos encerrados)

- Ofertas (existem na página web mas não entram no PDF)

# 3. Mapeamento: Documentos Reais vs. Dados Disponíveis

Análise realizada com dois documentos reais de leads: contracheque SIGEPE (servidor federal UFRGS) e Histórico de Empréstimo Consignado INSS (12 páginas, pensão por morte).

## 3.1 Dados Extraídos do Contracheque

| Dado | Valor (exemplo) | Uso no relatório |
| --- | --- | --- |
| Salário bruto | R$ 15.065,86 | Exibido |
| Salário líquido | R$ 6.396,88 | Exibido |
| Total descontos | R$ 8.668,98 | Exibido |
| 16 linhas de empréstimo | R$ 4.641,30 total | SÓ soma — detalhe não exibido |
| 8 bancos diferentes | BRB, PRB, PAN, SAF, etc. | Não exibido |
| Rubrica por empréstimo | 086, 095, 051, etc. | Não exibido |
| Cartão crédito consignado | R$ 28,45 (PAN) | Não exibido |

## 3.2 Dados Extraídos do Extrato INSS (12 págs)

| Dado | Valor (exemplo) | Status de extração |
| --- | --- | --- |
| Base de cálculo benefício | R$ 1.621,00 | Parcialmente extraído |
| Máx. comprometimento | R$ 729,45 | Parcialmente extraído |
| Total comprometido | R$ 611,35 | Parcialmente extraído |
| Margem empréstimo | R$ 37,05 disponível | Não armazenado em campo |
| Margem RMC | R$ 0,00 disponível | Não armazenado em campo |
| Margem RCC | R$ 81,05 disponível | Não armazenado em campo |
| Contrato ativo: parcela | R$ 530,30 | Extraído (LoanContract) |
| Contrato ativo: taxa juros | 1,80% a.m. / 23,87% a.a. | Extraído mas inconsistente |
| Contrato ativo: CET | 1,81% mensal / 24,14% anual | Não capturado |
| Contrato ativo: IOF | R$ 7,45 | Não capturado |
| Valor emprestado | R$ 5.593,83 | Não armazenado (campo ausente) |
| 20+ contratos encerrados | Desde 2005 | Não capturados |
| Cartão RMC ativo | Daycoval, limite R$ 1.100 | Não capturado |
| Histórico descontos cartão | 60+ parcelas (2016-2021) | Não capturado |

# 4. Estratégia de Dados: 3 Camadas

Premissa crítica: as únicas fontes de dados reais são o contracheque e o extrato de consignado enviados pelo lead. As fontes listadas no escopo original (Serasa, Boa Vista, SPC, Quod, Open Finance, Registrato/SCR) não são consultadas. Todo o relatório deve ser construído honestamente sobre os dados que existem.

## 4.1 Camada 1 — CONFIRMADO (dados reais dos documentos)

Métricas calculáveis com precisão a partir dos documentos enviados:

| # | Métrica | Fonte real | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salário bruto | Contracheque | R$ 15.065,86 |
| 2 | Salário líquido | Contracheque | R$ 6.396,88 |
| 3 | Margem consignável | Contracheque (35% bruto - consignados) ou INSS (campo oficial) | R$ 37,05 |
| 4 | Comprometimento mensal | Parcelas ÷ líquido | 72,5% (R$ 4.641 de R$ 6.396) |
| 5 | Taxa de juros | Extrato INSS (campo da tabela) | 1,80% a.m. |
| 6 | CET | Extrato INSS (campo da tabela) | 1,81% a.m. / 24,14% a.a. |
| 7 | Custo total projetado | Parcela × prazo vs. saldo devedor | Pagará R$ 6.363 para quitar R$ 5.265 |
| 8 | Economia potencial | Simulação com taxa de mercado | Parcela pode cair R$ 230/mês |

## 4.2 Camada 2 — INDICAÇÃO (inferências com ressalva)

Conclusões razoáveis com base na Camada 1, sempre com disclaimer:

- Risco financeiro: se comprometimento > 70% e margem = 0, risco é alto

- Tendência: projeção simplificada das parcelas restantes

- Posição relativa: comparação com médias públicas (BC/IBGE)

Formato obrigatório: “Com base nos documentos analisados, indica-se que...” — nunca como CONFIRMADO.

## 4.3 Camada 3 — NÃO DISPONÍVEL (gancho de conversão)

Métricas que requerem fontes externas. Usar como argumento de venda:

- Score de crédito real → “Na consultoria, fazemos a consulta real do seu score”

- Negativações e protestos → “Descubra exatamente onde está negativado”

- Mapa completo de dívidas (Registrato) → “Veja todas as suas dívidas em todos os bancos”

- Cheque especial e cartão (Open Finance) → “Entenda quanto perde com juros ocultos”

Ação imediata: remover todas as referências a fontes não consultadas (Serasa, Boa Vista, SPC, Quod, Open Finance, Registrato/SCR). Substituir por “Dados obtidos de: Documentos enviados”.

# 5. Fase 1 — Surfacear Dados Existentes (Quick Wins)

Usar dados que o backend já extrai e armazena, com mínimas mudanças na extração. Foco em mudanças no schema da API + frontend.

## 5.1 Requisito: Tabela de Contratos por Banco

Problema: O lead não sabe quais bancos têm empréstimos nem quanto paga em cada um.

Solução: Exibir no PDF uma tabela com todos os LoanContract ativos, mostrando: banco (lender_name), parcela mensal, parcelas restantes, saldo devedor (valor_total), taxa de juros e status.

Fonte dos dados: Model LoanContract (já persistido no banco). Necessita apenas adicionar ao schema de resposta da API e ao componente ResultSnapshot.

### Alterações técnicas

- backend/app/schemas/final_result.py: Novo sub-schema LoanContractDetail (lender_name, parcela_brl, parcelas_restantes, valor_total_brl, taxa_juros, status)

- backend/app/api/v1/analysis.py: Query LoanContract por job_id no endpoint GET /jobs/{id}/result

- frontend/src/types/api.ts: Nova interface LoanContractDetail

- frontend/src/components/pdf-sections/contracts-table.tsx: Novo componente com tabela formatada

- frontend/src/components/result-snapshot.tsx: Adicionar seção de contratos na página 2

## 5.2 Requisito: Breakdown das Linhas de Consignado

Problema: O contracheque mostra 16+ linhas de empréstimo com banco e valor, mas o PDF só mostra a soma total.

Solução: Quando não há LoanContract detalhado (ex: só contracheque, sem extrato INSS), exibir as linhas individuais do consignado do contracheque com descrição (banco + tipo) e valor.

Fonte dos dados: PayrollMonth.consignado_lines (JSONB, já armazenado). Cada linha tem: descricao, rubrica, valor_cent.

### Alterações técnicas

- backend/app/schemas/final_result.py: Novo sub-schema ConsignadoLineDetail (descricao, rubrica, valor_brl)

- backend/app/api/v1/analysis.py: Query PayrollMonth por job_id, extrair consignado_lines do JSONB

- frontend/src/components/pdf-sections/consignado-breakdown.tsx: Novo componente

## 5.3 Requisito: Dados de Margem INSS

Problema: O extrato INSS informa a margem oficial por modalidade (empréstimo, RMC, RCC), mas essa informação não aparece no relatório.

Solução: Quando o documento é um extrato INSS (router_family = INSS_EXTRATO_CONSIGNADO), extrair e exibir: base de cálculo, máximo comprometimento permitido, total comprometido, margem disponível por modalidade.

### Alterações técnicas

- backend/app/models/inss_margin.py: NOVO model INSSMargin (base_calculo_cent, max_comprometimento_cent, total_comprometido_cent, margem_emprestimo_cent, margem_rmc_cent, margem_rcc_cent, cet_mensal, cet_anual)

- backend/app/services/extractors.py: Novo método _extract_inss_margin_data() com regex para seção “Margem para Empréstimo/Cartão e Resumo Financeiro” e tabela “VALORES POR MODALIDADE”

- backend/alembic/versions/xxx.py: Migration para nova tabela inss_margins

- backend/app/schemas/final_result.py: Novo sub-schema INSSMarginDetail

- frontend/src/components/pdf-sections/inss-margin-section.tsx: Novo componente

## 5.4 Requisito: Ofertas no PDF

Problema: As ofertas (PRINCIPAL, REDUZIDA, SUPER) aparecem na página web mas não são incluídas no PDF exportado.

Solução: Adicionar seção de ofertas ao PDF com destaque visual.

### Alterações técnicas

- frontend/src/components/pdf-sections/offers-section.tsx: Novo componente que renderiza as ofertas no formato PDF

- frontend/src/components/result-snapshot.tsx: Incluir OffersSection na página 3

## 5.5 Requisito: Redesign Multi-Página do PDF

Problema: O PDF atual é 1 página fixa (1240×1754px), gerada como imagem PNG embutida em jsPDF. Não suporta conteúdo adicional.

Solução: Redesign do ResultSnapshot para estrutura multi-página com page breaks CSS. Cada seção é renderizada como div com altura A4, convertida individualmente para PNG e adicionada como página no jsPDF.

### Estrutura proposta do PDF

Página 1 — Retrato Financeiro: Header com nome/data, bloco salário (bruto/líquido/descontos), barra de comprometimento, destaque de economia mensal/anual.

Página 2 — Detalhamento: Tabela de contratos OU linhas de consignado (o que estiver disponível), com totalização.

Página 3 — Margem e Ofertas: Dados de margem INSS (se disponível) + ofertas de renegociação.

Página 4 — Metodologia e CTA: Como os dados foram obtidos, disclaimer legal, “O que ainda não sabemos sobre você” (Camada 3), call-to-action para consultoria.

### Alterações técnicas

- frontend/src/components/result-snapshot.tsx: Reescrever com divs de altura fixa A4 (794×1123px) por página

- frontend/src/app/jobs/[id]/result/page.tsx: Atualizar handleExportPdf() para renderizar cada página separadamente e compor no jsPDF

- frontend/src/components/pdf-sections/: 5 novos componentes (cover-summary, contracts-table, consignado-breakdown, inss-margin-section, methodology-footer)

# 6. Fase 2 — Enriquecer Extração (Novos Dados)

Expandir os extractors para capturar dados que existem nos documentos mas não são extraídos hoje.

## 6.1 Extrair CET e IOF do Extrato INSS

A tabela “CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS” do extrato INSS contém: CET MENSAL, CET ANUAL, TAXA JUROS MENSAL, TAXA JUROS ANUAL, IOF. Esses campos devem ser capturados.

### Alterações técnicas

- backend/app/models/loan_contract.py: Adicionar colunas cet_mensal (str), cet_anual (str), iof_cent (int), valor_emprestado_cent (int)

- backend/app/services/extractors.py: Atualizar regex em _extract_inss_extrato_contracts_deterministic() para capturar CET MENSAL, CET ANUAL, IOF, EMPRESTADO da tabela INSS

- backend/app/services/extractors.py: Atualizar LoanContractResult com campos cet_mensal, cet_anual, iof, valor_emprestado

- Migration: ALTER TABLE loan_contracts ADD COLUMN cet_mensal, cet_anual, iof_cent, valor_emprestado_cent

## 6.2 Extrair Histórico de Contratos Encerrados

A seção “CONTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS” do extrato INSS contém 20+ contratos históricos com: banco, data, parcela, valor emprestado, motivo de exclusão (refinanciamento, quitação, troca de titularidade). Esse histórico revela padrões de rolagem e bola de neve.

### Alterações técnicas

- backend/app/models/historical_contract.py: NOVO model HistoricalContract (lender_name, contract_id, data_contratacao, data_quitacao, parcela_cent, valor_emprestado_cent, motivo_encerramento)

- backend/app/services/extractors.py: Novo método _extract_inss_historical_contracts() com regex para tabela de encerrados

- Migration: CREATE TABLE historical_contracts

## 6.3 Calcular Custo Real por Contrato

Para cada LoanContract com valor_emprestado_cent e parcela_cent × parcelas: custo_juros = total_a_pagar - valor_emprestado. Essa métrica é a mais impactante para conversão (“Você vai pagar R$ 6.363 para quitar R$ 5.265 — R$ 1.098 só em juros”).

### Alterações técnicas

- backend/app/services/compute_engine.py: Novo cálculo custo_juros_cent por contrato e agregado

- backend/app/schemas/final_result.py: Adicionar custo_juros_total_brl e custo_juros_por_contrato[] ao response

## 6.4 Simulador de Economia por Portabilidade

Calcular cenário hipotético: se cada contrato fosse portado para taxa de mercado referência (configurável). Retorna: nova parcela estimada, economia mensal e total. Disclaimer obrigatório.

### Alterações técnicas

- backend/app/services/savings_simulator.py: NOVO serviço SavingsSimulator com método simulate_refinancing()

- Parâmetro configurável: taxa_referencia_mensal (default: 1,50% para consignado público)

- Retorno: SavingsSimulation (parcela_atual, parcela_nova, economia_mensal, economia_total, disclaimer)

## 6.5 Extrair Detalhes do Cartão RMC/RCC

Seção “CARTÃO DE CRÉDITO” do extrato INSS. Extrair: contratos ativos de RMC (banco, limite, reservado) e histórico de descontos.

### Alterações técnicas

- backend/app/services/extractors.py: Novo método _extract_inss_rmc_details() para seção de cartão

- Armazenar no model INSSMargin (campos rmc_banco, rmc_limite_cent, rmc_reservado_cent)

# 7. Fase 3 — Seções Avançadas do Relatório

## 7.1 Mapa de Dívidas Visual

Tabela consolidada com todas as dívidas (contratos + linhas contracheque), agrupadas por banco, com barra de comprometimento visual e indicador de taxa (verde se abaixo do mercado, vermelho se acima).

## 7.2 Análise de Custo Total

Seção destacada: “Total emprestado: R$ X | Total que vai pagar: R$ Y | Juros: R$ Z (W%)”. Agregado e por contrato. É a métrica de conversão mais poderosa.

## 7.3 Seção “O Que Ainda Não Sabemos” (CTA)

Lista de 3-4 métricas que requerem análise completa (Camada 3), formatada como gancho: “Quer saber seu score real e todas as suas dívidas? Na consultoria completa, revelamos o quadro inteiro.” Com QR code ou link para agendamento.

## 7.4 Histórico de Refinanciamentos

Timeline visual mostrando os refinanciamentos ao longo dos anos (dados da Fase 2.2). Responde: “Há quanto tempo você depende de consignado?” e “Quantas vezes refinanciou?”

# 8. Especificações Técnicas

## 8.1 Arquivos a Modificar

| Arquivo | Fase | Tipo |
| --- | --- | --- |
| backend/app/schemas/final_result.py | 1 | Modificar |
| backend/app/api/v1/analysis.py | 1 | Modificar |
| backend/app/services/extractors.py | 1+2 | Modificar |
| backend/app/models/loan_contract.py | 2 | Modificar |
| backend/app/models/__init__.py | 1 | Modificar |
| backend/app/services/compute_engine.py | 2 | Modificar |
| backend/app/services/consolidator.py | 1 | Modificar |
| frontend/src/types/api.ts | 1 | Modificar |
| frontend/src/components/result-snapshot.tsx | 1 | Reescrever |
| frontend/src/app/jobs/[id]/result/page.tsx | 1 | Modificar |

## 8.2 Arquivos a Criar

| Arquivo | Fase | Propósito |
| --- | --- | --- |
| backend/app/models/inss_margin.py | 1 | Model margem INSS |
| backend/alembic/versions/xxx_report_v2.py | 1 | Migration |
| backend/app/models/historical_contract.py | 2 | Model histórico |
| backend/app/services/savings_simulator.py | 2 | Simulador economia |
| frontend/src/components/pdf-sections/cover-summary.tsx | 1 | Capa PDF |
| frontend/src/components/pdf-sections/contracts-table.tsx | 1 | Tabela contratos |
| frontend/src/components/pdf-sections/consignado-breakdown.tsx | 1 | Linhas consignado |
| frontend/src/components/pdf-sections/inss-margin-section.tsx | 1 | Margem INSS |
| frontend/src/components/pdf-sections/offers-section.tsx | 1 | Ofertas no PDF |
| frontend/src/components/pdf-sections/methodology-footer.tsx | 1 | Rodapé + CTA |

## 8.3 Schema do Banco de Dados

### Nova tabela: inss_margins

| Coluna | Tipo | Nullable | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Não | PK |
| job_id | UUID | Não | FK analysis_jobs (UNIQUE) |
| source_file_id | UUID | Sim | FK uploaded_files |
| base_calculo_cent | BIGINT | Sim | Base de cálculo do benefício |
| max_comprometimento_cent | BIGINT | Sim | Máximo permitido |
| total_comprometido_cent | BIGINT | Sim | Total já comprometido |
| margem_emprestimo_cent | BIGINT | Sim | Margem disponível empréstimos |
| margem_rmc_cent | BIGINT | Sim | Margem disponível RMC |
| margem_rcc_cent | BIGINT | Sim | Margem disponível RCC |
| cet_mensal | VARCHAR | Sim | CET mensal do contrato ativo |
| cet_anual | VARCHAR | Sim | CET anual do contrato ativo |
| evidence | JSONB | Sim | Evidência de extração |
| created_at | TIMESTAMP | Não | Data de criação |

### Novas colunas em loan_contracts (Fase 2)

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| cet_mensal | VARCHAR | CET mensal (ex: “1,81%”) |
| cet_anual | VARCHAR | CET anual (ex: “24,14%”) |
| iof_cent | BIGINT | IOF em centavos |
| valor_emprestado_cent | BIGINT | Valor efetivamente emprestado (diferente de valor_total) |

# 9. Cronograma e Dependências

## 9.1 Ordem de Implementação (Fase 1)

- Migration + model INSSMargin (pré-requisito para tudo)

- Extractor: parser de margem INSS + melhorar taxa_juros

- Schema Pydantic: novos sub-schemas (LoanContractDetail, ConsignadoLineDetail, INSSMarginDetail)

- API endpoint: expandir GET /jobs/{id}/result com queries relacionadas

- Frontend types: novas interfaces TypeScript

- Frontend componentes: 5 seções de PDF (cover, contracts, consignado, margin, methodology)

- Frontend snapshot: redesign multi-página

- Frontend export: lógica multi-página no jsPDF

- Testes E2E: enviar PDFs de exemplo e validar relatório gerado

## 9.2 Estimativa de Esforço

| Fase | Escopo | Estimativa | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Quick Wins | Backend + Frontend | 2-3 sprints | Nenhuma |
| Fase 2: Extração | Backend (extractors) | 2-3 sprints | Fase 1 |
| Fase 3: Avançado | Full-stack | 1-2 sprints | Fase 2 |

## 9.3 Riscos e Mitigações

- Risco: html-to-image pode ter problemas com multi-página. Mitigação: renderizar cada página como div separada e converter individualmente.

- Risco: extrato INSS tem layouts variados entre beneficiários. Mitigação: manter regex + LLM fallback (já implementado no router).

- Risco: jobs antigos não terão dados novos. Mitigação: todos os campos novos são opcionais (null); PDF renderiza condicionalmente.

- Risco: performance de queries com joins adicionais. Mitigação: usar selectinload e índices em job_id (já existentes).

# 10. Critérios de Aceitação

## 10.1 Fase 1

- PDF gerado contém tabela de contratos com banco, parcela, prazo, saldo e taxa de juros para cada LoanContract ativo

- PDF contém linhas individuais do contracheque (quando não há LoanContract detalhado)

- PDF contém dados de margem INSS quando documento INSS foi processado

- PDF contém seção de ofertas (PRINCIPAL, REDUZIDA, SUPER)

- PDF tem 3-4 páginas com layout profissional

- Tempo de export < 10 segundos

- Relatórios de jobs antigos continuam funcionando (campos null = seção omitida)

- Nenhuma referência a fontes não consultadas (Serasa, Boa Vista, etc.)

## 10.2 Fase 2

- CET e IOF extraídos do extrato INSS com acurácia > 95%

- Custo real por contrato exibido: “Vai pagar R$ X para quitar R$ Y (R$ Z em juros)”

- Simulação de economia mostra parcela atual vs. parcela estimada com taxa de mercado

- Disclaimer em toda simulação: “Estimativa com taxa de referência — valores reais dependem de negociação”

## 10.3 Fase 3

- Seção “O que ainda não sabemos” com CTA para consultoria

- Timeline de refinanciamentos (quando histórico disponível)

- Mapa de dívidas com agrupamento por banco

# 11. Roadmap de Evolução de Dados

Conforme novas fontes forem integradas, a Camada 3 (dados não disponíveis) migra para a Camada 1 (confirmados):

| Versão | Fonte Adicionada | Impacto no Relatório |
| --- | --- | --- |
| Atual | Contracheque + Extrato Consignado | 8 métricas confirmadas + 3 indicações + CTA |
| v2.1 | Integração com bureaus (Serasa API) | Score real, negativações, busca por crédito |
| v2.2 | Registrato/SCR (autorização) | Mapa completo de dívidas no SFN |
| v3.0 | Open Finance (consentimento) | Cheque especial, cartão, transações |

Princípio: cada fase melhora o relatório E reduz o que está na Camada 3, diminuindo o “o que não sabemos” e aumentando a proposta de valor do produto.

# 12. Questões em Aberto

| # | Questão | Quem decide | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A simulação deve usar taxa fixa interna ou taxas de parceiros? | Produto + Comercial | Fase 2 |
| 2 | O CTA do PDF direciona para WhatsApp, formulário ou telefone? | Comercial | Fase 1 |
| 3 | Deve haver branding/logo da empresa no PDF? | Design + Produto | Fase 1 |
| 4 | O relatório terá versão interativa (web) além do PDF? | Produto + Eng | Fase 3 |
| 5 | Qual disclaimer legal é obrigatório na simulação de economia? | Jurídico | Fase 2 |
| 6 | Migrar de html-to-image para @react-pdf/renderer? | Engenharia | Fase 1 |
| 7 | Exibir nomes completos dos credores ou apenas códigos de banco? | Jurídico + Produto | Fase 1 |

Fim do documento. Versão 2.0 — 05/02/2026.